

Umowa nr ID/………………../2026

Zawarta w dniu ................................ w Tarnowskich Górach, pomiędzy:

Powiatem Tarnogórskim z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, który reprezentują:

1. Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego          -       …………..
2. Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego          -       ……….
zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………….. z siedzibą ul. ………………………….., NIP …………………., którą reprezentuje:
……………………………
zwaną dalej Wykonawcą
Użyte w niniejszej umowie terminy mają następujące znaczenie:
„Zamawiający” – Powiat Tarnogórski
„Kodeks Cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2026r., poz.795 ze zm.)

„prawo budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tj. Dz. U. z 2026r., poz. 524 z późn. zm.)
§ 1
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr ………………z dnia …………….
§ 2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych zamówieniem p.n. „Zwiększenie odporności energetycznej infrastruktury krytycznej Starostwa – Magazyn Energii PCZK przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach”.

2. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
· zabudowę magazynu energii na tarasie budynku wraz z systemem BMS

· dostosowanie instalacji poprzez wymianę falownika, optymalizatorów mocy oraz zmiana układu zasilania paneli fotowoltaicznych

· wykonanie koniecznych robót budowalnych.
4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na podstawie:

1) Projektu technicznego pn. Zwiększenie odporności energetycznej infrastruktury krytycznej Starostwa – Magazyn Energii PCZK, budynek przy. ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr…………... z dnia ….
2) przedmiar robót - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr………….. z dnia ………
3) STWiOR - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr.. z dnia  …………
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem technicznym, przedmiarem robót oraz STWiOR, i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu robót opisanego w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, opisie przedmiotu zamówienia. Nadto Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy odbył także wizję lokalną w miejscu realizacji inwestycji, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 i nie wnosi żadnych uwag czy zastrzeżeń w zakresie możliwości realizacji przedmiotu umowy.
§ 3
1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia prac ustala się do dnia 4.12.2026 r.
§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………….. zł brutto (słownie: ………………………../100 złotych).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: ……………………….
5. Warunki płatności wynagrodzenia. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie podpisanych przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli zostanie powołany) i Wykonawcę protokołu końcowego odbioru robót, z terminem płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu,
6. Wykonawca wystawi fakturę na adres:
	Nabywca/Podatnik

Powiat Tarnogórski

42-600 Tarnowskie Góry,

ul. Karłuszowiec 5

NIP: 645-251-31-03
	Odbiorca/Płatnik

(podmiot 3 w KSeF)

Starostwo Powiatowe

42-600 Tarnowskie Góry,

ul. Karłuszowiec 5

NIP: 645-216-33-76 


§ 5
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy i w strefie jej oddziaływania, a w szczególności:
1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do osób przebywających na terenie budowy, w tym trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy;
2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami w wykonanych robotach.
§ 6
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy i wprowadzenie Wykonawcy na teren realizacji robót,
2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,
2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 
3) zapewnienie bezpiecznych dojść – wejścia i wyjścia,
4) systematycznego porządkowania miejsc wykonania robót,

5) zabezpieczenie terenu wykonania prac przed dostępem osób trzecich,
6) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót,
7) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu narzędzi, materiałów i wyrobów oraz sprzętu będących w dyspozycji Wykonawcy,
8) materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w prawie budowlanym, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz SWZ. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobaty techniczne), a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jeśli zostanie powołany) na zastosowanie materiałów, w tym materiałów równoważnych do wydanych w dokumentacji projektowej, przed ich wbudowaniem. 

9) kierownik budowy, bez zgody Zamawiającego, nie może dokonywać zmian wpływających na zmianę kosztów realizacji robót. Wszelkie decyzje wpływające na zmianę kosztów realizacji robót muszą być dokonane protokolarnie pomiędzy: Zamawiającym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego (jeśli zostanie powołany) oraz Wykonawcą.

10) urządzenia składowisk materiałów do montażu i materiałów z demontażu,

11) zapewnienie transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,
12) wykonania niezbędnych prób, badań i odbiorów,
13) jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,
14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,
15) terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,
16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,
17) dostarczanie, przed wbudowaniem, niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, tj. certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, deklaracji właściwości użytkowych i deklaracji zgodności na zastosowane materiały i urządzenia w zakresie wynikającym z przepisów.
18) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; w tym poniesienie kosztów nadzorów właścicieli instalacji, urządzeń i obiektów,
19) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
20) poniesienie kosztów zagospodarowania terenu budowy obejmujących także koszty wykorzystanych mediów lub użycie beczkowozów i agregatów prądotwórczych, (w szczególności: zabezpieczenie warunków sanitarno-higienicznych dla pracowników w tym przyłączy roboczych wody i energii elektrycznej),
21) uporządkowanie terenu budowy, miejsc wykonywania robót po ich zakończeniu, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac przedmiotów lub obiektów,
22) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych protokołów,
23) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
24) niezwłoczne naprawienie wszelkich szkód, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót,
25) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
26) informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
27) wyznaczenie i powołanie kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń bez ograniczeń, posiadającego aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządowej
i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.

28) podczas prowadzenia prac w obrębie instalacji, urządzeń i obiektów infrastruktury podziemnej lub w jej bezpośrednim otoczeniu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót pod nadzorem właścicieli instalacji urządzeń i obiektów infrastruktury podziemnej,
29) wykonanie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji.
3. Obowiązki wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca realizuje na własny koszt.
§ 7
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiory  częściowe – nie stanowiące podstawy do wystawienia faktury częściowej za wykonanie części robót,
3) odbiór końcowy.
2. Odbiór  częściowy oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli zostanie powołany). Zawiadamianie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli zostanie powołany)  o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu należy zgłosić przed nastąpieniem tego faktu telefonicznie lub pisemnie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich zakrycia. Niewykonanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany on będzie do odkrycia takich robót na swój koszt w zakresie niezbędnym do ich zbadania, a następnie doprowadzenia do stanu projektowanego. 
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie całości robót. W przeciwnym przypadku Zamawiający odmówi odbioru końcowego, o czym pisemnie zawiadomi Wykonawcę. Analogicznie postąpi Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży któregoś  z dokumentów wskazanych w ust. 5.
5. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, odbiorów i sprawdzeń, instrukcje obsługi, konserwacji i użytkowania oraz inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami – w dwóch egzemplarzach,
3) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami,
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 prawa budowlanego (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy) – dwa egzemplarze.
Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich ww. dokumentów. Ewentualny przypadek zakończenia robót budowlanych i nieprzekazania któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 5 pkt. 1-4 strony uznają za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy.
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 5.
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego robót wad, Zamawiający może odmówić takiego odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nieusunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiającemu przysługują kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3. Nie wyklucza to tego, iż Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonawstwa zastępczego na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
§ 8
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów, atestów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności na zastosowane materiały i urządzenia w zakresie wynikającym z przepisów.
2. Wykonawca złoży oświadczenie, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, obowiązującymi zasadami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że udziela gwarancji i rękojmi na cały okres użytkowania tymczasowej kontenerowej stacji transformatorowej.
3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność ich wykonania z prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
§ 9
1. Wykonawca wyznacza p. ………………………………. jako Kierownika budowy dla robót elektrycznych stanowiących przedmiot umowy.
2. Zamawiający wyznacza p. ………………………..w  Wydziale Inwestycji i Drogownictwa, jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umowy.
§ 10
1. Strony ustalają na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości:
1) 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca rozwiąże umowę z powodu okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
2) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, jeżeli przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w § 2 ust. 2 tiret pierwszy lub drugi, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
3) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki za nieterminowe lub nieprawidłowe usunięcie wad stwierdzonych przez Zamawiającego w przedmiocie umowy w trakcie przeprowadzania czynności odbioru przedmiotu umowy lub w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie tych wad.
2. Kary umowne określone w ust. 1 mogą podlegać sumowaniu.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, gdyby nie pokryły one pełnej wysokości szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania w terminie określonym w § 3 ust. 2.
6. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 11
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres …….. lat (słownie: ……………………. lat), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli zostanie ustanowiony) i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, za wyjątkiem gwarancji na urządzenia, na które obowiązują gwarancje fabryczne producentów, które winny wynosić minimum 2 lata. Gwarancje na urządzenia udzielone przez producenta będą liczone od  dnia  podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli zostanie ustanowiony) i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
2. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zgłoszenia usterki lub wady Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia na własny koszt zgłoszonych przez Zamawiającego usterek lub wad przedmiotu umowy zaistniałych w wyniku niewłaściwego wykonawstwa lub zastosowania wadliwych materiałów.

3. Na wykonane w ramach gwarancji i rękojmi prace (usunięcie wad i usterek, które wystąpią w okresie trwania gwarancji i rękojmi) Wykonawca udziela gwarancji jak w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego i Użytkownika o przystąpieniu do usuwania wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie w formie protokołu podpisanego przez obie strony umowy, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

5. Jeżeli w okresie podanym w ust. 1 Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyżej wskazanych terminach, Zamawiający ma prawo, bez utraty gwarancji, zlecić  innemu  wybranemu przez siebie podmiotowi na niebezpieczeństwo Wykonawcy usunięcie wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie uzasadnione, koszty z tym związane i kosztami tymi obciążyć Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić te koszty w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty.

§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy, inne właściwe przepisy.
§ 14
Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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